## Slide 1: 低代码平台项目立项汇报
向领导汇报专用模板 · 算数科技 MiCount
[请填写：公司名称] · [汇报日期]

## Slide 2: 1. 项目背景与必要性
业务数字化诉求上升，传统开发周期长
多部门协同依赖 Excel/邮件，数据孤岛
立项目标：3-6 个月内上线核心流程系统

## Slide 3: 2. 当前痛点分析
审批链条长，平均周期 X 天
数据重复录入，错误率约 X%
系统割裂，报表需人工汇总
IT 排期紧张，需求响应慢

## Slide 4: 3. 低代码平台简介
零代码/低代码：表单+流程+报表一体化
业务人员可参与搭建，IT 管控权限与集成
典型场景：审批、CRM、进销存、项目管理

## Slide 5: 4. 解决方案概览
统一数据模型与工作流引擎
移动端+PC 端同步
与钉钉/企微/ERP 对接（按实际需求）
分阶段上线：POC → 试点 → 推广

## Slide 6: 5. 平台对比分析
对比维度：功能、价格、生态、实施
候选：简道云 / 明道云 / 宜搭 / 算数云等
结论：[填写推荐平台及理由]

## Slide 7: 6. 服务商选择
算数科技：16+ 平台一级渠道
采购折扣 15%-55%，正版合同与发票
选型+实施+培训+续费一站式服务

## Slide 8: 7. 投资预算明细
软件订阅：¥[X]/年（含 Y 账号）
实施服务：¥[X]（POC+上线）
培训与迁移：¥[X]
首年总投资：¥[X]（详见预算 Excel）

## Slide 9: 8. ROI 投资回报分析
效率提升节省人力：¥[X]/年
错误减少避免损失：¥[X]/年
ROI ≈ [X]%，回本周期 [X] 个月
3 年累计净收益：¥[X]

## Slide 10: 9. 行业成功案例
制造业：[案例名] — 效率提升 X%
贸易/零售：[案例名] — 上线周期 X 周
可根据行业替换为算数科技案例库条目

## Slide 11: 10. 项目实施计划
第1-2周：需求调研与 POC
第3-6周：系统搭建与集成
第7-8周：UAT 与培训
第9周：正式上线与复盘

## Slide 12: 11. 风险评估与应对
需求蔓延 → 范围冻结+变更流程
用户采纳低 → 关键用户驻场+培训
集成复杂度 → 分接口里程碑验收
供应商风险 → 合同 SLA 与退出机制

## Slide 13: 12. 量化目标设定
审批时效缩短 ≥ 30%
数据准确率提升至 ≥ 98%
报表出具时间从 X 天 → 实时
用户满意度 ≥ 4.5/5

## Slide 14: 13. 项目团队组建
项目 Sponsor：[姓名/职位]
业务 Owner：[部门负责人]
IT 项目经理：[姓名]
实施顾问：算数科技 [顾问名]

## Slide 15: 14. 下一步行动计划
本周：完成供应商评估与预算审批
下周：签约并启动 POC
30 天内：完成试点部门上线
需领导决策：[预算批准/资源协调]

## Slide 16: 15. Q&A 预设问答
Q：与现有 ERP 关系？A：集成而非替代
Q：安全合规？A：等保/权限/审计按版本说明
Q：为何现在做？A：竞品与成本窗口
Q：失败怎么办？A：POC 验收+分阶段付款